DAKAR MOVE

Suivi des bus Dakar Dem Dikk en temps réel

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE — v2.0

| Nom du projet | Dakar Move |
| --- | --- |
| Auteurs | Djibril Gueye & Mamadou Lamine Toure — 1ère année Réseaux Informatiques, ISI Dakar |
| Version | v2.0 — Juin 2026 |
| Dépôt GitHub | github.com/djislim/dakar-move |
| Statut | Projet personnel / Portfolio |
| Périmètre | Réseau urbain Dakar Dem Dikk — Zone urbaine |
| Stack technique | Node.js · React Native · PostgreSQL · Socket.io |

# 1. Contexte et Problématique

## 1.1 Présentation de Dakar Dem Dikk

Dakar Dem Dikk (DDD) est la société nationale de transport urbain par bus au Sénégal. Elle opère un réseau de lignes couvrant la zone urbaine de Dakar et constitue l'un des principaux moyens de déplacement quotidien pour des milliers de citoyens.

## 1.2 Le problème vécu aux arrêts

Les usagers des bus DDD font face quotidiennement à un manque total d'information en temps réel aux arrêts. Ils ne savent pas :

- Dans combien de temps le prochain bus va arriver

- Si le bus est déjà passé ou s'il est en retard

- S'il y a des perturbations sur la ligne (embouteillages, incidents)

- S'il y a une déviation temporaire sur le trajet

Cette absence d'information génère une frustration quotidienne, des temps d'attente décourageants et une expérience usager très dégradée.

## 1.3 Solution proposée : Dakar Move

Dakar Move est une application mobile et web permettant aux usagers de Dakar Dem Dikk de suivre les bus en temps réel. La position GPS de chaque bus est transmise directement depuis le téléphone du chauffeur, permettant un suivi précis sans infrastructure supplémentaire.

# 2. Objectifs du Projet

## 2.1 Objectif principal

Développer une application permettant aux usagers de Dakar Dem Dikk d'accéder en temps réel à la position des bus, les temps d'attente estimés et les alertes de perturbations — en utilisant le téléphone du chauffeur comme source GPS.

## 2.2 Objectifs secondaires

- Offrir une interface simple, rapide et accessible sur mobile et web

- Permettre aux chauffeurs de démarrer et arrêter leur trajet depuis l'app

- Envoyer des notifications push aux passagers en cas de retard ou déviation

- Sécuriser l'accès chauffeur via authentification JWT — inaccessible aux passagers

- Construire un portfolio technique démontrant des compétences fullstack et réseaux

## 2.3 Hors périmètre v1.0

- Achat de billets en ligne

- Planification d'itinéraires multi-lignes

- Lignes interurbaines (banlieue)

- Intégration officielle avec les systèmes internes DDD (phase partenariat)

# 3. Fonctionnement GPS via Téléphone Chauffeur

## 3.1 Principe

Chaque chauffeur DDD dispose d'un accès dédié dans l'application Dakar Move. Dès qu'il démarre son voyage, le GPS de son téléphone est activé et sa position est transmise au serveur toutes les 5 secondes via WebSocket. Les passagers reçoivent ces positions en temps réel sur leurs appareils.

## 3.2 Flux de données GPS

| Étape | Acteur | Action | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chauffeur | Se connecte avec ses identifiants DDD | Token JWT role:driver obtenu |
| 2 | Chauffeur | Appuie sur 'Démarrer le voyage' | GPS du téléphone activé |
| 3 | Téléphone | Envoie position GPS toutes les 5s | Coordonnées lat/lng → serveur |
| 4 | Serveur | Calcule ETA pour chaque arrêt | Temps d'arrivée estimé mis à jour |
| 5 | Serveur | Détecte retard vs horaire prévu | Alerte déclenchée si > 5 min |
| 6 | Passagers | Reçoivent la position en direct | Carte et ETA mis à jour en temps réel |
| 7 | Chauffeur | Appuie sur 'Terminer le voyage' | GPS désactivé, bus retiré de la carte |

## 3.3 Phases de déploiement GPS

| Phase | Source GPS | Condition |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (actuelle) | Script Python de simulation | En attendant l'accord de DDD |
| Phase 2 (partenariat) | Téléphone du chauffeur DDD | Après accord officiel avec DDD |
| Phase 3 (avancée) | GPS embarqué dans les bus | Si DDD équipe les véhicules |

# 4. Séparation des Rôles — Sécurité

## 4.1 Architecture des rôles

L'application Dakar Move comporte deux espaces distincts dans une seule application mobile. La séparation est assurée côté serveur par authentification JWT — l'interface ne suffit pas à protéger les données.

| Espace | Accès | Fonctionnalités |
| --- | --- | --- |
| Passager | Sans connexion — accès libre | Carte live, ETA, alertes, lignes favorites |
| Chauffeur | Connexion JWT obligatoire (role: driver) | Démarrer/arrêter voyage, transmission GPS, statut ligne |
| Administrateur | Accès backend uniquement (DDD) | Gestion des comptes chauffeurs, lignes, horaires |

## 4.2 Mécanisme de sécurité

- Chaque compte chauffeur est créé par Dakar Dem Dikk — les chauffeurs ne peuvent pas s'inscrire eux-mêmes

- Lors de la connexion, le serveur vérifie les identifiants et retourne un token JWT contenant role: 'driver'

- Toutes les routes /driver/* vérifient le token avant d'exécuter la moindre action

- Un passager qui essaie d'appeler /driver/start sans token reçoit une erreur 401 Unauthorized

- Le token JWT expire après 8h — le chauffeur doit se reconnecter chaque jour

# 5. Fonctionnalités de l'Application

## 5.1 Espace Passager (MVP)

Écran d'accueil

- Carte interactive affichant les bus en temps réel sur leurs lignes

- Liste des lignes à proximité avec temps d'attente estimé

- Barre de recherche pour trouver un arrêt ou une ligne

- Chips d'accès rapide aux arrêts fréquents

Détail d'une ligne

- Tracé complet de la ligne sur la carte avec position des bus

- Timeline verticale des arrêts avec statut passé / actuel / à venir

- Indicateurs : bus actifs, prochain passage, retard moyen

- Bannière d'alerte en cas de perturbation détectée

Détail d'un arrêt

- Prochains passages pour toutes les lignes desservant l'arrêt

- ETA en temps réel pour chaque bus + indication de retard

- Arrêts proches à pied avec distance estimée

- Possibilité d'ajouter l'arrêt en favori

Alertes et notifications

- Notification push si une ligne favorite a un retard > 5 min

- Alerte de déviation temporaire sur une ligne suivie

- Historique des alertes reçues

## 5.2 Espace Chauffeur (accès restreint)

- Écran de connexion sécurisé (email + mot de passe DDD)

- Bouton 'Démarrer le voyage' — active la transmission GPS

- Affichage de la ligne assignée et des arrêts du trajet

- Indicateur de connexion GPS actif / inactif

- Bouton 'Terminer le voyage' — désactive le GPS et retire le bus de la carte

## 5.3 Fonctionnalités v2.0+

- Mode hors-ligne avec données mises en cache

- Signalement communautaire de perturbations par les usagers

- Interface en Wolof (langue nationale)

- Historique des trajets consultés

# 6. Architecture Technique

## 6.1 Stack technologique

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| App mobile | React Native (Expo) | Interface iOS + Android — passager et chauffeur |
| App web | React.js / Next.js | Version navigateur accessible |
| Backend API | Node.js + Express | API REST, logique métier, authentification JWT |
| Temps réel | Socket.io (WebSocket) | Réception GPS chauffeur + broadcast passagers |
| Base de données | PostgreSQL + PostGIS | Lignes, arrêts, positions GPS, utilisateurs |
| Cache temps réel | Redis | Positions live des bus (mise à jour toutes les 5s) |
| Notifications | Firebase FCM | Notifications push retards et déviations |
| Cartographie | Mapbox / Leaflet | Affichage carte, tracés de lignes, marqueurs bus |
| Simulation GPS | Python | Simulation des bus en attendant l'accord DDD |

## 6.2 Structure du projet GitHub

| Dossier | Responsable | Contenu |
| --- | --- | --- |
| backend/ | Membre 1 (Réseaux) | API REST, WebSocket, JWT, BDD, simulation GPS |
| mobile/ | Membre 2 (Frontend) | Écrans passager, écrans chauffeur, navigation, carte |
| simulation/ | Membre 1 | Script Python simulant les positions GPS des bus |
| docs/ | Les deux | Cahier des charges, maquettes, documentation API |

# 7. Organisation de l'Équipe

## 7.1 Outils de collaboration

- GitHub (github.com/djislim/dakar-move) — gestion du code source et des versions

- GitHub Desktop — interface graphique Git sans ligne de commande

- VS Code + Live Share — édition collaborative en temps réel

- GitHub Projects — tableau Kanban pour suivre les tâches

- Postman — documentation et test partagé des routes API

## 7.2 Règles Git de l'équipe

- Ne jamais committer directement sur main — toujours créer une branche feature/

- Faire git pull (Fetch origin) chaque matin avant de commencer

- Messages de commit en français avec préfixe : feat:, fix:, style:, docs:

- Ne jamais committer le fichier .env — il contient les secrets du projet

- Ouvrir une Pull Request pour chaque fonctionnalité terminée

## 7.3 Convention de nommage des branches

| Type | Format | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Nouvelle fonctionnalité | feature/nom-de-la-feature | feature/auth-chauffeur |
| Correction de bug | fix/description-du-bug | fix/gps-deconnexion |
| Interface / design | style/nom-ecran | style/home-screen-dakar |
| Documentation | docs/sujet | docs/api-routes |

# 8. Livrables Attendus

| # | Livrable | Format | Responsable | Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cahier des charges (ce document) | Word / PDF | Les deux | Initiation |
| 2 | Maquettes UI/UX (style Dakar Move) | HTML / Figma | Les deux | Conception |
| 3 | Base de données lignes et arrêts DDD | PostgreSQL | Membre 1 | Données |
| 4 | Script simulation GPS Python | Python | Membre 1 | Backend |
| 5 | API REST + WebSocket + JWT | Node.js | Membre 1 | Backend |
| 6 | App mobile MVP (passager + chauffeur) | React Native | Membre 2 | Frontend |
| 7 | Landing page web Dakar Move | HTML/CSS/JS | Membre 2 | Frontend |
| 8 | Documentation API (Postman) | JSON | Membre 1 | Documentation |
| 9 | README + Documentation GitHub | Markdown | Les deux | Finalisation |

# 9. Planning Prévisionnel

| # | Phase | Durée | Activités |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage & Conception | 2 semaines | CDC v2, maquettes Dakar Move, choix stack |
| 2 | Données & BDD | 2 semaines | Modèle PostgreSQL, cartographie lignes DDD |
| 3 | Backend core | 3 semaines | API REST, JWT auth, routes chauffeur, WebSocket |
| 4 | Simulation GPS | 1 semaine | Script Python simulant les bus sur les lignes |
| 5 | Frontend mobile | 4 semaines | Écrans passager, écrans chauffeur, carte live |
| 6 | Tests & Intégration | 2 semaines | Tests bout en bout, correction bugs, UX |
| 7 | Déploiement & Portfolio | 1 semaine | Mise en ligne, README, présentation DDD |

Durée totale estimée : 15 semaines (~4 mois). À ajuster selon la disponibilité de l'équipe en parallèle des études à ISI Dakar.

# 10. Contraintes et Hypothèses

## 10.1 Contraintes techniques

- Phase 1 : absence d'API officielle DDD — les données GPS sont simulées par script Python

- Phase 2 : le GPS chauffeur nécessite l'accord officiel de Dakar Dem Dikk

- Connexion mobile variable à Dakar : l'app doit fonctionner correctement en 3G lente

- Smartphones Android d'entrée de gamme dominants : app légère et optimisée

- Battery drain du GPS chauffeur : optimiser la fréquence d'envoi (toutes les 5s)

## 10.2 Contraintes légales

- Projet indépendant en phase 1 — aucune donnée officielle DDD sans autorisation

- Les données GPS des passagers ne sont jamais collectées ni stockées

- Les comptes chauffeurs sont créés uniquement par DDD — pas d'auto-inscription

# 11. Risques et Atténuation

| Risque | Niveau | Atténuation |
| --- | --- | --- |
| Refus de partenariat avec DDD | Moyen | Phase 1 avec simulation — projet viable même sans accord |
| GPS chauffeur imprécis ou instable | Moyen | Filtre Kalman pour lisser les positions, tolérance de 50m |
| Batterie du téléphone chauffeur | Faible | Optimiser fréquence GPS, notifier chauffeur si batterie < 20% |
| Conflit Git entre les deux membres | Faible | Séparation claire backend/mobile, jamais les mêmes fichiers |
| Dépassement du planning | Moyen | Prioriser MVP, reporter features v2 si besoin |
| Coûts d'hébergement | Faible | Utiliser offres gratuites : Railway, Supabase, Expo Go |

# 12. Critères de Succès

- Un passager peut voir la position des bus en temps réel sur la carte de Dakar

- Le temps d'attente estimé à un arrêt est affiché et se met à jour automatiquement

- Un chauffeur peut démarrer son voyage depuis l'app et sa position est transmise

- Un passager ne peut jamais accéder aux fonctionnalités chauffeur

- Une notification push est reçue en cas de retard > 5 minutes sur une ligne favorite

- L'app fonctionne correctement sur Android en 3G

- Le code est disponible sur GitHub avec un README clair

- Le projet est présentable à Dakar Dem Dikk comme démonstration de faisabilité

# 13. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| DDD / DEMDIKK | Dakar Dem Dikk — société nationale de transport urbain par bus au Sénégal |
| GPS | Global Positioning System — géolocalisation par satellite (intégré dans tout smartphone) |
| JWT | JSON Web Token — système d'authentification sécurisé (rôle chauffeur/passager) |
| WebSocket | Protocole de communication bidirectionnel temps réel entre serveur et clients |
| Socket.io | Bibliothèque JavaScript implémentant les WebSockets pour Node.js |
| ETA | Estimated Time of Arrival — temps d'arrivée estimé du bus à un arrêt |
| FCM | Firebase Cloud Messaging — service de notifications push de Google |
| PostGIS | Extension PostgreSQL pour données géospatiales (coordonnées GPS, tracés) |
| Redis | Base de données en mémoire — utilisée pour stocker les positions live des bus |
| MVP | Minimum Viable Product — version minimale fonctionnelle de l'application |
| React Native | Framework JavaScript pour créer des apps iOS et Android depuis un seul code |
| Pull Request | Demande de fusion du code d'une branche Git vers la branche principale |

— Fin du Cahier des Charges —

Dakar Move — ISI Dakar 2026 — github.com/djislim/dakar-move